# **주간 업무 보고서**

| 프로젝트 | **위니텍 자연어 처리 기반 유사 항목 도출 모델 분석 프로젝트** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 2023년 5월 29일 ~ 2023년 06월 02일 | 작성자 | 임 도 영 |
| 업무 내용 | | 완료 여부 | 비고 |
| 금주  진행  상황 | web 구현 진행   * FLASK * HTML * django | FLASK 완성  HTML,django 진행중 |  |
| ‘23.06.01 멘토링 진행  (텍스트 유사도 코드 결과 및 웹 구현 등) | 진행완료 |
| SQL 각자 공부하여 DB 구축 해보기 | 진행중 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 차주  계획 | HTML 과 FLASK 코드 연동 각자 공부 | 진행 중 |  |
| HTML 웹 디자인 | 진행 중 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 지도  교수  피드백 | 웹 에서 텍스트 유사도 검사 구현 후 뒤로가기 버튼 추가하기  웹 에서 마지막에 전체 비교 표 OR 보고서 추가해오기 | 진행완료 |  |

# **[금주 진행 사항 세부 내용]**

작성 내용

* 금주 진행 중 자료 조사 내용: 웹사이트 링크 및 내용 등을 간단히 작성
* 프로젝트 계획서 상에 정의한 개인별 업무 분담 관련 진행 내용
* 프로젝트 진행 도중 필요한 개인별 조사 내용 등 자유 형식으로 작성하면 됨
* 노션 링크 ㄱㄱ